# Agenda spotkania koordynacyjnego

Spotkanie trwa 60 minut. Wypełnij pola nagłówka przed spotkaniem, a godziny bloków dopasuj do godziny startu. Jeden blok, jedno zadanie.

## Dane spotkania

| Pole | Wartość |
| --- | --- |
| Projekt |  |
| Data i godzina |  |
| Prowadzący |  |
| Notujący |  |
| Model i rewizja |  |
| Uczestnicy |  |

## Przebieg spotkania

| Czas | Blok | Co robimy | Efekt na koniec bloku |
| --- | --- | --- | --- |
| 0-5 | Otwarcie | Cel spotkania, lista obecnych, model i rewizja na ekranie | Wszyscy patrzą na tę samą wersję modelu |
| 5-15 | Przegląd modelu | Co się zmieniło od ostatniego spotkania, nowe rewizje, zmiany w zakresie | Lista zmian do sprawdzenia |
| 15-30 | Kolizje krytyczne | Otwarte kolizje o priorytecie 1 i 2, sortowanie po strefie i fachu | Każda kolizja ma właściciela i termin |
| 30-38 | RFI | Otwarte zapytania, odpowiedzi, które przyszły, terminy odpowiedzi | Zamknięte RFI i nowe zapytania z terminem |
| 38-50 | Decyzje | Punkty wymagające decyzji, warianty, osoba decydująca | Decyzje zapisane z numerem |
| 50-57 | Działania i terminy | Co wynika z decyzji, kto robi, do kiedy | Lista działań z odpowiedzialnymi |
| 57-60 | Zamknięcie | Odczytanie decyzji i działań na głos, potwierdzenie przez uczestników | Wspólny zapis, bez niedomówień |

## Zasady prowadzenia

Prowadzący pilnuje czasu, notujący zapisuje. Nikt nie robi obu rzeczy naraz.

Każdy punkt kończy się zdaniem: decyzja, działanie albo odłożenie z datą.

Kolizje i RFI przeglądamy z otwartego rejestru, nie z pamięci.

Ostatnie trzy minuty są na odczytanie decyzji i działań. To nie formalność, to moment, w którym wychodzą nieporozumienia.

## Czego tu nie robimy

Nie rozwiązujemy na forum szczegółów jednej kolizji. Wyznaczamy osobę i termin.

Nie omawiamy nowych tematów spoza zakresu spotkania. Trafiają do kolejnej agendy.

Nie wracamy do zamkniętych decyzji bez nowych danych. Nowe dane to nowy numer decyzji.